A446 Intelligence

v0.5 正式部署实施计划

公网暴露、4 人私有使用场景

| 文档用途 | 直接作为 Codex / 开发执行依据，并用于上线前验收 |
| --- | --- |
| 适用基线 | local-agent-hub 0.5.0-alpha.3 / a446-server-hub 0.5.0-alpha.3 |
| 部署模型 | 公网可访问，但实际仅宿舍 4 名可信用户使用 |
| 总体原则 | 安全按公网生产标准；容量、性能与产品复杂度按 4 人私有环境控制 |

核心结论： 不要求在 v0.5 前完成所有企业级性能和可维护性改造，但凡是与公网暴露、身份认证、凭据、真实状态、误操作和可恢复性直接相关的事项，全部视为正式上线门槛。

# 1. 目标与范围

本计划基于现有《正式部署前网站与代码审查报告》重新排序，不删除任何已发现问题，而是按照当前真实使用场景重新划分优先级与实施批次。

目标不是把 A446 一次性做成面向大规模公众用户的企业级平台，而是形成一个可以长期、稳定、安全地供 4 名宿舍成员使用的私有生产版本。

## 1.1 本次正式部署的定义

Internet / Public DNS
        ↓
Cloudflare / TLS / 外层访问控制（建议）
        ↓
Caddy / HTTPS / WSS
        ↓
A446 Web + Server Hub
        ↓
Worker / Codex / Antigravity 等执行端

因此必须同时满足两个条件：

安全标准按公网服务处理：认证、限流、RBAC、Token 生命周期、TLS、安全响应头、会话撤销等不能省略。

规模设计按 4 人使用处理：不让大规模分页、归档、高并发、复杂密码重置、全量 A11Y 等需求阻塞 v0.5。

## 1.2 本轮不扩大产品边界

不开放公众自助注册；普通账户仍只能由已登录管理员创建。

不允许网页或普通 HTTP API 创建管理员账户；管理员仍由服务器 CLI 初始化。

Server Hub 不接触 Codex、Antigravity 等第三方账号密码、Cookie、验证码或浏览器资料。

网页创建 Worker 仅表示签发 Worker 凭据，不承担远程安装、远程登录或接管 Worker 主机。

不因为本次“正式部署”而强制实现企业级历史归档、复杂组织权限或大规模多租户。

# 2. 优先级与发布规则

采用四级优先级。所有原审查项均被保留，但是否阻塞 v0.5 按当前场景重新解释。

| 优先级 | 含义 | 是否阻塞 v0.5 | 典型内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 公网安全 / 数据真实性 / 核心功能阻断 | 是 | 认证限流、断线状态、Executor Agent、禁止生产 Demo |
| P1 | 小规模生产必须具备的运维与恢复能力 | 是 | 用户/Worker 管理、会话撤销、Worker 服务化、备份恢复、核心 E2E |
| P1.5 | 性能与数据体量的低成本防恶化项 | 建议同批或紧随上线完成 | single-flight、超时、懒加载、基础分页/按 root 查询 |
| P2 | 长期质量与规模化改造 | 否，可进入 v0.5.1 / v0.6 | 完整归档、高并发压测、全面 A11Y、移动端进一步优化 |

## 2.1 v0.5 发布硬门槛

所有 P0 完成并通过自动化与人工验收。

所有标记为“上线必需”的 P1 完成：身份管理、Worker 凭据生命周期、会话撤销、Worker 服务化、备份恢复、HTTPS/WSS、安全配置、真实多设备工作流。

scripts/check-all.ps1 全绿，并补入关键浏览器 E2E。

专用 PostgreSQL 集成测试通过。

在线生产依赖审计完成，不能遗留未接受的高危漏洞。

具备明确回滚方案，且已实际演练备份恢复与 Worker 服务重启。

# 3. P0：正式上线前必须完成

## 3.1 Executor Agent 全链路选择

问题：现有 Workflow 只明确 plannerAgentId 与 reviewerAgentId，执行 Agent 缺少完整契约，导致用户无法稳定指定执行者。

实施要求：

新增向后兼容字段 executorAgentId?: string | null。

新建协作任务弹窗增加“执行 Agent”选择：默认“自动调度”，也可明确指定。

候选 Agent 仅包括在线、未暂停且声明 executor 角色的 Agent。

用户显式选择时，该选择为硬约束，优先级高于 Planner 输出中的 targetAgentId；选择“自动”时保留现有动态调度。

执行返工必须绑定原执行 Agent，并保留既有 sessionScopeId，不能在审核退回时换人导致上下文丢失。

创建 Workflow 时立即校验指定 Agent 是否存在、在线/可用、角色匹配；无效指定返回清晰 409 或显式排队原因。

若 Planner 拆成多个执行任务且用户固定单个 Executor，UI 必须提示这些任务可能受该 Agent 并发上限影响而串行排队。

建议涉及文件：

apps/web/src/App.tsx
apps/web/src/types.ts
apps/agent-hub/src/hub.mjs
apps/agent-hub/test/collaboration.test.mjs
apps/agent-hub/test/integration.test.mjs
apps/agent-hub/docs/protocol-v1.md

验收：

指定 Executor 后首轮执行与所有返工均不漂移。

选择“自动”时现有调度行为不回归。

指定非法/离线/角色不符 Agent 时有清晰错误或可见排队原因。

Hub 重启后 executorAgentId 仍可正确恢复。

## 3.2 真实加载、重连与离线状态

问题：当前首屏使用 Demo Snapshot 作为真实初始数据；断线后旧 snapshot 仍保留且页面继续显示绿色“已连接”，容易把旧数据误认为实时数据。

统一状态模型：

type HubState =
  | "loading"
  | "live"
  | "reconnecting"
  | "offline"
  | "demo";

行为规范：

首屏、硬刷新、主动重新加载：snapshot 初始为 null，只显示骨架屏/加载动画，不渲染 Demo 或旧任务。

live：正常展示并允许修改操作。

reconnecting：保留最后一次成功数据，但显式显示“正在重连”和 lastSuccessfulAt；所有修改按钮禁用，或提交前必须重新确认连接。

offline：明确显示离线状态；不得继续使用绿色连接标识。

demo：只有显式配置或明确入口才能进入，例如 VITE_DEMO_MODE=true。生产连接失败不得自动切 Demo。

生产环境断线时不得在浏览器本地创建“成功”的假任务。

验收：

首屏和硬刷新只显示加载态。

Hub 断线后一个刷新周期内状态变为 reconnecting/offline。

旧数据明确标注最后同步时间。

离线时不可误执行写操作。

生产环境连接失败不会进入 Demo。

## 3.3 登录与公网认证防护

即使实际只有 4 人使用，只要登录端点暴露在公网，就必须按公网认证入口处理。

登录接口增加应用级限流：至少同时考虑 IP 与用户名维度。

加入失败退避，避免无限高速尝试；不要采用容易被攻击者恶意锁死的永久账户锁定。

记录必要的登录安全审计信息，但不得记录明文密码或敏感 Token。

登录页/未认证状态完全停止业务轮询，401 后不得继续每 3 秒请求整套受保护接口。

启动后调用 /v1/auth/me 获取当前 Actor，前端保存用户 ID / username / role 等必要身份信息。

提供 Logout，并确保退出后服务端会话立即失效，前端清空身份与业务状态。

管理员/Operator 的权限必须由后端 RBAC 强制，前端隐藏仅用于 UX，不能作为安全边界。

## 3.4 HTTP 禁止创建管理员

POST /v1/admin/users 对 role=admin 必须后端拒绝，而不是仅前端不展示选项。

管理员账户继续通过服务器 CLI 初始化。

需要回归测试：Operator 无法访问身份管理接口；Admin 也无法通过 HTTP 创建第二个 Admin。

## 3.5 HTTPS / WSS 与基本 Web 安全

公网入口必须使用有效 HTTPS；Worker WSS 必须保持证书验证开启。

Caddy 对 index.html 使用 no-cache/no-store 或等效策略，避免旧壳页面；带 hash 的 /assets/* 使用长期 immutable 缓存。

增加 CSP（至少控制 script/style/connect/frame 来源）、frame-ancestors、X-Content-Type-Options、Referrer-Policy、Permissions-Policy。

确认 HTTPS 运行稳定后再启用合适的 HSTS，避免在证书/域名尚未稳定时提前锁死。

实际通过浏览器/命令行验证生产响应头，不只检查配置文件。

## 3.6 建议增加 Cloudflare 外层访问控制

该项不替代 A446 自身认证，但非常适合“公网暴露、4 人私有使用”的场景。

在 A446 登录页之前增加 Cloudflare Access / Zero Trust 等外层身份门禁，使互联网扫描器和普通撞库流量无法直接触达应用登录端点。

只授权 4 名实际使用者需要的身份。

A446 内部的登录限流、RBAC、Token 管理仍然保留，形成纵深防御。

# 4. P1：小规模生产必须完成

## 4.1 管理员 Web 用户管理

在“系统管理”中增加用户页，仅 Admin 可见。

用户列表：username / role / status / createdAt / 最近登录或会话信息（现有数据能支持多少展示多少）。

创建普通账户：v0.5 仅创建 operator。

停用 / 启用 operator。

撤销指定用户现有会话，保证成员离开或凭据疑似泄露时可立即失效。

密码只通过 HTTPS 提交，前端不得保存密码。

v0.5 不强制实现密码重置；如后续实现，必须独立设计旧会话失效与安全审计。

## 4.2 管理员 Web Worker 凭据管理

列出 Agent ID、Device ID、状态、创建时间、最后使用时间、撤销时间。

支持创建、轮换、撤销 Worker 凭据。

明文 Token 仅在创建或轮换成功后一次性显示；数据库只保存哈希。

Token 不得进入 localStorage、URL、日志、事件明文或可长期恢复的前端状态。

结果弹窗提供“复制 Token”“复制环境变量/最小 Worker 配置片段”；关闭后不可再次取回明文。

同一 agentId 同时只能存在一个 active 凭据；新增应使用 rotate 语义或明确冲突，避免多个 Token 冒用同一逻辑 Agent。

agentId / deviceId 做协议一致的字符与长度校验。

rotate 后旧 Token 立即失效，并断开使用旧 Token 的连接；revoke 一个 Worker 不影响其他 Worker。

## 4.3 现有运维能力补 Web 入口

任务取消入口。

Agent 暂停 / 恢复入口。

多个 pending 人工介入不能只显示第一个，应支持计数、切换与逐项处理。

Web 类型和 UI 显示 schedulingError：无候选 Agent、角色不匹配、满载、额度耗尽等不能只显示“排队中”。

## 4.4 cancelled 会话状态修正

当前会话状态计算缺少 cancelled 分支：当所有任务取消且没有 failure 时，可能被误标 completed。

增加明确 cancelled 会话状态。

补 Hub/Store 回归测试。

Web 对 cancelled 使用独立视觉状态，不与 completed 混淆。

## 4.5 Worker 服务化

Worker 不应依赖手动前台启动；配置为稳定的系统服务或等效自启动机制。

服务异常退出后可自动重启，并具备合理退避，避免快速重启风暴。

重启后自动重新连接 Server Hub。

Token、Hub URL、工作区路径等配置以安全方式持久化，不硬编码进仓库。

实际执行一次“机器重启 / Worker 服务重启 / Hub 重启”的恢复验收。

## 4.6 PostgreSQL 备份、恢复与回滚

确定正式数据库备份方案和保存位置。

实际执行一次备份并恢复到测试数据库，不能只写命令不演练。

验证恢复后用户、Worker 凭据哈希、Workflow、Task、Artifact、会话等关键数据可读取。

形成部署回滚步骤：应用版本回滚与数据库恢复边界要明确。

保留最近一次可用版本的部署包/镜像/构建产物或 Git tag。

## 4.7 真实多设备完整工作流验收

在明确授权并避免意外消耗模型额度的前提下，至少执行一次真实端到端流程：

管理员登录
  ↓
创建/确认 Worker 凭据
  ↓
多个真实 Worker 在线
  ↓
新建 Workflow（Planner / Executor / Reviewer）
  ↓
规划 → 执行 → 审核
  ↓
至少覆盖一次返工或人工介入
  ↓
产物回收 / Artifact 查看
  ↓
Worker / Hub 重启后状态仍正确

# 5. P1.5：低成本性能与数据增长保护

这些项目不需要把查询架构彻底重写，但应优先做“低成本、高收益”的部分，防止一个长结果或弱网就拖垮体验。

## 5.1 轮询机制收口

增加 single-flight，禁止同一刷新任务重叠。

使用 AbortController 取消过期请求。

增加请求超时。

连续失败采用指数退避；恢复后再回正常周期。

页面隐藏时通过 visibilitychange 暂停或显著降低轮询。

删除当前页面未使用的 events 周期请求。

记录 lastSuccessfulAt 与正在同步状态。

## 5.2 先做成果懒加载，不急于全面重构

任务列表/会话摘要接口不直接携带完整大成果。

点击具体任务/Artifact 时再加载完整 submission / attachment。

避免相同 200,000 字符级内容同时在 Task submission 与 Message attachment 中重复传输。

优先支持按 rootTaskId 查询当前会话需要的任务与消息。

## 5.3 分页与增量接口：先完成最小可用版本

如果实现成本低，建议在 v0.5 同步加入基础 cursor/limit；如果会导致大范围 Store 改造，可放到 v0.5.1，但接口设计不得继续依赖“永久全量返回”。

tasks / messages / sessions / interventions 至少预留分页能力。

后续稳定状态下可演进成 dashboard snapshot 或游标增量接口，使每个刷新周期最多一个增量请求。

不要求 v0.5 完整解决长期历史归档和热/冷数据分层。

# 6. P2：v0.5.1 / v0.6 后续改进项

以下问题全部保留在路线图中，但不阻塞当前 4 人私有生产版本。

长期历史数据与内存模型：Server Hub 启动加载全部历史、内存仅保留最后 5000 条消息的问题，需要未来通过 Store 分页查询、活跃状态与历史归档分离解决。

大规模并发与弱网压测：当前未完成并发多浏览器、长历史、大规模弱网压测。v0.5 做核心弱网/断线验收即可，规模化压测后移。

完整账户生命周期：密码重置、强制首次改密、复杂安全事件审计可后续独立设计。

全面 API Schema 收口：maxReviewCycles 应限制 0–5；非法 JSON 返回 400，超大请求返回 413；建议逐步以统一 Schema 覆盖 API。基础输入校验应尽早补，但不要求一次覆盖所有端点。

A11Y-01：弹窗补 dialog/aria-modal、焦点圈定、Escape 关闭、toast live region。

A11Y-02：支持 prefers-reduced-motion，并提高 7–10px 等过小辅助字号。

MOBILE-01：移动端隐藏任务群名称后主要靠状态圆点区分的问题，后续改短标题或抽屉式任务列表。

CODE-01：reasoningEffort 已进入草稿和请求但无表单控件；events 请求未使用。应删除死字段/请求或补完整 UI。

RELEASE-01：Web 包版本仍为 0.0.0，发布时统一为 0.5.x，并在页面显示构建版本/commit，便于排查缓存与旧静态资源。

# 7. 测试与验收计划

## 7.1 自动化测试必须新增/覆盖

Executor Agent：自动、显式指定、角色不符、离线、返工绑定、重启恢复。

认证：401、登录限流、失败退避、/auth/me、Logout、Operator/Admin RBAC。

用户管理：Admin 创建 operator；HTTP 拒绝创建 admin；停用/启用；会话撤销。

Worker 凭据：创建、一次性 Token、rotate、revoke、同 agentId 唯一 active、旧 Token 立即失效。

Web 状态：loading、reconnecting、offline、production 禁止自动 Demo。

会话状态：cancelled。

多介入：同时出现多个 pending intervention 时均可见、可处理。

schedulingError：无候选/满载等原因可见。

移动端至少保留核心流程浏览器 E2E，不要求本轮彻底美化。

## 7.2 scripts/check-all.ps1 扩展

现有 Hub、Server Hub、Web lint/build、组合 E2E 保留，并增加浏览器级关键路径 E2E。每个有意义的代码批次完成后都运行 check-all，而不是只在最终一次性跑。

## 7.3 专用 PostgreSQL 验收

使用专用 A446_TEST_DATABASE_URL。

重跑身份、Artifact、Hub 重启、并发介入、凭据 rotate/revoke 等数据库相关测试。

验证 executorAgentId 与新增用户/Worker 状态在重启后正确恢复。

## 7.4 依赖与安全审计

在允许访问 npm 审计端点的 CI/环境中执行 npm audit --omit=dev。

高危漏洞必须修复，或形成明确的风险接受记录与原因。

验证实际 HTTPS 响应头、Cookie 安全属性、WSS 证书校验。

# 8. Codex 可执行实施批次

建议按照下面顺序执行。每个批次必须包含：代码修改、测试、check-all、变更说明。不要跨批次同时大改无关模块。

## 批次 A：真实状态与执行 Agent（P0）

executorAgentId 全链路 + UI + 持久化 + 回归测试。

移除生产默认 Demo Snapshot；实现 loading/live/reconnecting/offline/demo 状态机。

lastSuccessfulAt、断线禁写、生产失败不创建假任务。

修复 cancelled 会话状态和 schedulingError 基础展示。

批次完成门槛：完成后：用户不会把演示/陈旧数据当真；Executor 指定可验证生效。

## 批次 B：认证与角色安全（P0）

登录限流与失败退避。

未认证/登录页停止业务轮询。

/v1/auth/me、当前用户/角色、Logout。

后端 RBAC 回归；HTTP 禁止创建 admin。

批次完成门槛：完成后：公网认证入口具备基本抗撞库与角色边界。

## 批次 C：系统管理（P1）

Admin 用户管理：创建 operator、列表、停用/启用、撤销会话。

Admin Worker 管理：创建/rotate/revoke、一次性 Token、复制配置。

同 agentId 唯一 active 凭据与输入校验。

Operator 对所有身份管理接口不可访问。

批次完成门槛：完成后：日常用户与 Worker 注册不再需要 SSH，且不扩大凭据暴露面。

## 批次 D：刷新性能与运维控制（P1/P1.5）

single-flight、AbortController、超时、退避、visibilitychange。

删除未使用 events 周期请求。

按 rootTaskId 获取当前会话数据；完整成果按需加载。

取消任务、暂停/恢复 Agent、多 pending intervention 管理。

若成本可控，加入基础 cursor/limit；复杂归档后移。

批次完成门槛：完成后：弱网和长结果下仍可用，且 Web 能处理日常运维。

## 批次 E：公网与部署收口（P0/P1）

Caddy 缓存策略、安全响应头、HTTPS/WSS 验证。

可选但强烈建议：Cloudflare Access 作为外层门禁。

Worker 服务化、自启动、异常重启。

正式配置/密钥从仓库中剥离。

批次完成门槛：完成后：服务可以稳定暴露到公网而不依赖人工前台进程。

## 批次 F：发布验收（P1）

浏览器 E2E 纳入 check-all。

专用 PostgreSQL 全量相关测试。

npm 生产依赖在线审计。

数据库备份/恢复、部署回滚、Worker 重启实际演练。

真实 Codex + Antigravity 多设备完整工作流。

批次完成门槛：完成后：达到 v0.5 正式发布门槛。

# 9. 最终上线验收清单

## 核心功能

☐ 新建协作任务可选择 Planner / Executor / Reviewer。

☐ Executor 可设为自动或显式指定。

☐ 指定 Executor 后首轮与返工不漂移。

☐ 取消任务、暂停/恢复 Agent 可从 Web 操作。

☐ 多个 pending 人工介入均可见并可处理。

☐ 调度失败原因可见。

## 真实状态与同步

☐ 首屏/硬刷新只显示真实 loading。

☐ 断线一个刷新周期内进入 reconnecting/offline。

☐ 显示最后成功同步时间。

☐ 断线时写操作受限。

☐ 生产环境不会自动进入 Demo。

☐ 登录页不产生业务轮询。

## 身份与权限

☐ Admin 可创建 operator。

☐ Admin 可列表、停用、启用 operator。

☐ Admin 可撤销用户会话。

☐ HTTP 无法创建 admin。

☐ Operator 无法访问身份管理接口/界面。

☐ 当前用户与角色在 Web 可见。

☐ Logout 能让服务端会话失效。

☐ 登录限流与失败退避生效。

## Worker 凭据

☐ Admin 可创建、rotate、revoke Worker Token。

☐ 明文 Token 只展示一次。

☐ 数据库仅保存 Token hash。

☐ 同 agentId 只有一个 active 凭据。

☐ rotate 后旧 Token 立即失效。

☐ revoke 不影响其他 Worker。

## 公网与部署

☐ HTTPS/WSS 证书与校验正常。

☐ Caddy 静态缓存策略正确。

☐ CSP / frame-ancestors / X-Content-Type-Options / Referrer-Policy / Permissions-Policy 已验证。

☐ HSTS 仅在 HTTPS 稳定后开启并验证。

☐ Worker 服务可自启动、异常重启、重新连接。

☐ 如启用 Cloudflare Access，仅授权实际使用者。

## 数据与恢复

☐ 专用 PostgreSQL 相关测试全绿。

☐ 备份可实际恢复。

☐ 恢复后关键业务数据完整。

☐ 存在明确应用回滚方案。

☐ Hub / Worker 重启后状态恢复正确。

## 测试与发布

☐ scripts/check-all.ps1 全绿。

☐ 浏览器 E2E 覆盖 loading / 401 / offline / RBAC / Executor / 多介入 / 基础移动端。

☐ npm audit --omit=dev 无未接受高危漏洞。

☐ 真实多设备规划—执行—审核—回收流程通过。

☐ Web / Hub / Server Hub 版本统一并可识别构建版本。

# 10. 原审查问题完整映射表

本表用于确保原报告中的问题没有遗漏。优先级为本计划重新排序后的执行优先级。

| 原编号/主题 | 本计划优先级 | 处理阶段 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行 Agent 选择 | P0 | A | 完整实现 executorAgentId，全链路硬约束/自动调度共存 |
| WEB-01 断线仍绿色 live | P0 | A | 状态机 + lastSuccessfulAt + 断线禁写 |
| AUTH-01 登录无限流 | P0 | B | 公网登录限流 + 失败退避 + 审计 |
| OPS-01 无当前用户/角色/退出 | P0 | B | /auth/me + Actor + Logout |
| Worker / 普通账户网页注册 | P1 | C | Admin 系统管理页面 |
| AUTH-02 用户仅创建无维护 | P1 | C | 列表、停用/启用、会话撤销；密码重置后移 |
| CRED-01 同 agentId 多 active Token | P1 | C | 唯一 active + rotate/revoke 语义 |
| OPS-02 无取消/暂停恢复入口 | P1 | D | 补 Web 运维入口 |
| OPS-03 只显示第一个 intervention | P1 | D | 多介入计数/切换/处理 |
| OBS-01 schedulingError 不可见 | P1 | A/D | 基础展示在 A，完善在 D |
| DATA-01 全量且重复返回 | P1.5 | D | 成果懒加载、按 root 查询，分页渐进实施 |
| DATA-02 启动加载全部历史/5000 内存限制 | P2 | v0.6 | 历史归档与 Store 分页后移 |
| STATE-01 cancelled 缺失 | P1 | A | 修正会话状态并补测试 |
| API-01 输入校验不完整 | P1/P2 | B/D/v0.6 | 先补关键字段与请求上限，统一 Schema 渐进完成 |
| TEST-01 无浏览器级测试 | P1 | F | 关键 E2E 纳入 check-all |
| DEPLOY-01 缓存与安全响应头 | P0/P1 | E | 正式公网前完成并实测 |
| A11Y-01 dialog/focus/live region | P2 | v0.6 | 不阻塞 4 人 v0.5 |
| A11Y-02 reduced-motion/小字号 | P2 | v0.6 | 不阻塞 v0.5 |
| MOBILE-01 手机任务辨识弱 | P2 | v0.6 | 保留基础 E2E，视觉优化后移 |
| CODE-01 reasoningEffort/events 漂移 | P2 | D/v0.6 | events 无效请求先删；UI 死字段后续收口 |
| RELEASE-01 Web 0.0.0 | P1 | F | 发布统一 0.5.x 并显示构建版本 |
| Worker 服务化 | P1 | E/F | 自启动、异常重启、实际恢复验收 |
| 备份/恢复/回滚 | P1 | F | 必须实际演练 |
| 真实多设备完整流程 | P1 | F | 发布前最终验收 |

# 11. 交给 Codex 的执行约束

先阅读本计划及原审查报告，按批次 A→F 执行，不自行扩大到 P2 企业级重构。

每个批次先列出将修改的文件与测试，再实施；完成后必须给出变更摘要、测试结果、遗留项。

每个有意义的代码变更后运行 scripts/check-all.ps1；若失败，先修复再进入下一批次。

涉及协议/API/持久化字段时同步更新类型、文档和回归测试，避免只改 UI。

任何 Token、密码、第三方账号资料不得写入仓库、日志、URL、localStorage 或测试快照。

不得通过关闭 TLS/WSS 证书校验解决部署问题。

若某 P1.5 改造会显著扩大范围，优先完成最小安全/正确性方案，并将完整重构记录为 v0.5.1/v0.6 follow-up。

最终输出一份“发布验收报告”，逐项对应第 9 节清单，标注通过/失败/未执行以及证据。

# 12. 最终发布判定

允许发布 v0.5 的条件： P0 全部通过；P1 中系统管理、Worker 凭据生命周期、Worker 服务化、备份恢复、核心 E2E、HTTPS/WSS 与真实多设备流程全部通过；P1.5 至少完成轮询收口与大成果懒加载；P2 可带着明确 issue 进入 v0.5.1 / v0.6。

如果某项失败但仍计划部署，应明确标注为“风险接受”，写清影响、临时规避方式和回滚方案；不能把“未验证”写成“已通过”。