A446 Intelligence

分布式 AI 执行能力编排与人机协同平台

项目计划书

版本 v0.1  ·  立项阶段

2026 年 9 月 12 日

核心定位 用轻量中央控制面协调多台用户自愿注册的设备，将自然语言描述的执行能力转化为可调度资源， 在不迁移账号身份、不触碰账号凭据的前提下，实现任务分解、智能分配、断点续作、人工审批与全过程审计。

面向人：清晰、可监督、可确认    ｜    面向 AI：结构化、可拆解、可验证

# 文档使用说明

本计划书同时服务两类读者：项目成员和后续执行型 AI。正文使用自然语言解释目标与决策，关键模块则使用统一编号、输入/输出、依赖、验收标准和安全约束，便于人工审阅，也便于 AI 直接拆解为开发任务。

|  | AI 执行约定 若后续把本计划书交给 AI 编码智能体，优先按“模块 ID → 输入 → 输出 → 前置依赖 → 验收标准 → 禁止事项”的顺序执行；任何涉及安全边界的内容不得由 AI 自行放宽。 |
| --- | --- |

| 文档标识 | 含义 |
| --- | --- |
| P0 / P1 / P2 | 优先级：P0 为 MVP 必须完成，P1 为重要增强，P2 为后续扩展 |
| CP-xx | Capability：设备执行能力相关模块 |
| SCH-xx | Scheduler：调度相关模块 |
| REC-xx | Recovery：故障恢复与检查点模块 |
| SEC-xx | Security：安全与权限模块 |
| UI-xx | Web 前端与可视化模块 |
| VAL-xx | Validator：自动校验与质量门禁模块 |

# 1. 项目概述

## 1.1 项目背景

团队希望建立一条“上传指导书/任务材料 → 自动理解 → 任务拆解 → 多设备执行 → 人工关键确认 → 自动汇总交付”的 AI 作业与项目协同流水线。平台目标不是让多个聊天窗口随意互聊，而是将不同电脑上的 AI 工具、本地程序和软件环境抽象为可调度的“执行能力”，由中央控制面统一编排。

在课程场景中，系统还应天然支持“4+n”人机协同、人在回路、AI 原始互动留痕、过程可追溯和成果可复核等要求，使平台运行过程本身可以成为项目管理实验的证据。

## 1.2 一句话定义

|  | 产品定义 A446 Intelligence 是一个轻量级、可扩展的分布式 AI 执行能力编排平台：用户在自己的设备上注册并共享可提供的服务能力，中央服务器负责理解任务、匹配能力、编排执行、监督进度、处理故障转移和记录审计，关键决策由人确认。 |
| --- | --- |

## 1.3 MVP 成功标准

用户可在网页注册设备，并用自然语言描述“这台设备能做什么、不能做什么”。

中央 AI 能把自然语言能力描述解析成结构化能力档案，并由用户确认。

上传一个项目/作业后，系统能生成任务 DAG，并把任务分配给合适的在线 Worker。

前端实时展示设备、执行器、任务、日志、检查点、人工审批和成果文件。

运行中主动断开一台 Worker 后，系统可从最新 Checkpoint 将任务迁移到其他可用节点继续。

中央服务器不保存 AI 服务账号密码、Cookie、浏览器 Session，不自动切换账号，不迁移登录身份。

关键成果需经过 Validator 和 Human Approval Gate，所有 AI 交互与人工处置均可追溯。

# 2. 项目目标与边界

## 2.1 项目目标

| 目标 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 自动任务编排 | 把复杂作业/项目拆成带依赖关系的任务 DAG，并驱动执行 | P0 |
| 异构能力接入 | Codex、Antigravity、浏览器、本地 Python、Git、API 等通过 Adapter 接入 | P0 |
| 自然语言能力注册 | 用户不必填写固定标签，AI 解析设备能力与限制 | P0 |
| 额度/可用性感知 | 感知 Executor 的 Healthy / Low / Exhausted / Unknown 等状态 | P0 |
| 故障恢复 | Lease + Checkpoint + Retry + Reassign，避免单设备卡死 | P0 |
| 人在回路 | 关键节点必须人工确认，明确采纳/修改/否决及理由 | P0 |
| 全过程审计 | 记录任务、提示词、输出、人工处置、迁移、成果和关键状态变化 | P0 |
| 插件化扩展 | 新工具、新 Validator、新调度器通过插件/Adapter 增加 | P1 |

## 2.2 明确不做的事情

不集中托管用户的 ChatGPT、Google 或其他第三方账号。

不保存、分发或迁移账号密码、Cookie、浏览器 Session、验证码和登录凭据。

不实现自动登出/切号、账号池轮换、规避额度或规避平台限制的逻辑。

MVP 不追求 Kubernetes、Kafka、复杂微服务或大规模集群；优先稳定闭环。

AI 不拥有绕过用户权限策略或放宽安全边界的权力。

MVP 不要求做到所有桌面 AI 工具的完美自动化；优先接入稳定 CLI/API，本地 UI 自动化仅作兼容层。

# 3. 核心设计原则

| 原则 | 解释 |
| --- | --- |
| 能力，而非账号 | 中央只关心“这个 Worker 能提供什么服务”，不需要知道背后账号身份。 |
| 自然语言输入，结构化执行 | 用户可以自然描述能力，但调度器最终只执行经过确认的结构化 Capability Profile。 |
| AI 负责理解，代码负责硬约束 | AI 生成候选和建议；权限、禁止项、Lease、重试次数等由确定性代码执行。 |
| 迁移工作，不迁移身份 | 故障转移只迁移 Task Spec、Checkpoint、Artifact 和必要上下文，不迁移登录状态。 |
| 中央轻量化 | 服务器负责任务状态、调度、通信和审计；重计算与 AI 执行在 Worker。 |
| 检查点优先 | 所有可长时间运行任务都应可阶段性提交 Checkpoint；不可恢复的黑盒长任务应被拆小。 |
| 最小权限 | Worker 只开放执行该任务所需权限；中央无权越过本地 Permission Policy。 |
| 验证优先于“看起来完成” | AI 输出进入下游前先经过 Validator、必要时再由第二 AI 或人工复核。 |

# 4. 总体架构

## 4.1 逻辑架构

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ Web Frontend │ │ Dashboard / Devices / DAG / Logs / Approval / Audit │ └────────────────────────┬─────────────────────────────┘ │ HTTPS + WebSocket ┌────────────────────────▼─────────────────────────────┐ │ A446 Control Plane (Server) │ │ Project / Task DAG / Scheduler / Lease / Recovery │ │ Capability Matcher / Policy Engine / Audit / Artifact│ └──────────────┬───────────────────┬───────────────────┘ │ │ Secure WS/HTTPS Secure WS/HTTPS │ │ ┌────────▼────────┐ ┌───────▼─────────┐ │ Worker A │ │ Worker B │ ... │ Local Policy │ │ Local Policy │ │ Adapters │ │ Adapters │ │ Checkpoint │ │ Checkpoint │ └─────┬─────┬─────┘ └────┬─────┬──────┘ │ │ │ │ Codex Local AG/IDE Browser/Python (本机登录) Tools (本机登录) (本地工具)

## 4.2 控制面与执行面

| 层 | 部署位置 | 职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制面 Control Plane | 中央服务器 | 任务状态、DAG、调度、Lease、设备注册、审计、审批、成果索引 | 不运行用户账号；不保存第三方账号登录凭据；不承担大模型推理 |
| 执行面 Worker | 用户设备 | 执行任务、调用本地 AI/CLI/工具、维护本地工作区、生成 Checkpoint | 不接受越权任务；不上传未经许可的本地数据 |
| 交互面 Web | 中央服务器静态站点/前端服务 | 监控、审批、日志、能力配置、任务追踪 | 不直接操作本机账号或绕过 Worker 权限 |

## 4.3 核心对象模型

User ├─ Device │ ├─ CapabilityProfile │ │ ├─ NaturalLanguageDescription │ │ ├─ AIParsedCapabilities │ │ ├─ ObservedCapabilities │ │ └─ HistoricalPerformance │ ├─ PermissionPolicy │ ├─ AvailabilityPolicy │ └─ Executor(s) │ └─ Project ├─ Task │ ├─ TaskDependency │ ├─ TaskAttempt │ ├─ Lease │ ├─ Checkpoint │ └─ Artifact ├─ HumanApproval └─ AuditEvent

# 5. 设备注册与能力模型

## 5.1 注册流程

用户在自己的电脑安装并启动 A446 Worker。

Worker 向服务器申请一次性 Pairing Code；用户在 Web 端确认绑定。

用户用自然语言描述设备可提供的服务、偏好、时间限制和禁止事项。

Capability Interpreter（AI）把描述解析成结构化能力档案。

系统展示“AI 理解结果”，用户必须确认或修改后才生效。

Worker 进行可选的本地能力探测，例如 Python/Node/Git 版本、Adapter 健康检查。

平台将“声明能力 + 探测能力 + 历史表现”合并成调度画像。

## 5.2 能力档案示例

用户描述： “这台电脑可以跑 Codex，比较适合 Python、后端开发和代码审查； 可以访问终端和项目工作区，但不要使用浏览器。今晚 23:00 后可跑长任务。” 内部结构化结果（示意）： capabilities: coding: 0.95 python: 0.95 backend: 0.85 code_review: 0.80 permissions: terminal: allow project_workspace: allow browser: deny availability: long_tasks_after: "23:00" constraints: - no_browser - project_workspace_only

|  | 关键规则 自然语言是输入体验，不是最终权限。任何“禁止浏览器、仅项目目录、不可执行系统设置”等限制都必须落为结构化硬规则，由本地 Worker 和中央 Policy Engine 双重检查。 |
| --- | --- |

## 5.3 三层能力可信度

| 层级 | 来源 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Declared | 用户自然语言声明并确认 | 建立初始能力与边界 |
| Observed | Worker 本地探测到的版本、工具、Adapter 健康状态 | 确认“当前确实可用” |
| Verified | 历史任务成功率、人工修改率、平均耗时等 | 优化后续调度，不覆盖硬权限 |

# 6. 任务模型与 AI 可执行协议

## 6.1 Task Spec

任何任务进入调度前必须标准化为 Task Spec。Task Spec 是人、调度器和 Worker 之间的共同契约。

task_id: TASK-023 title: 完善用户故事地图 type: requirement_analysis priority: P0 difficulty: D2 inputs: - guideline.docx - project_context.md expected_outputs: - story_map.md requires: reasoning: medium document_editing: high permissions_required: browser: false project_workspace: true dependencies: - TASK-019 checkpoint_policy: interval: stage human_gate: true acceptance: - 至少包含 3 个 Sprint 切片 - 所有用户故事包含 MoSCoW 优先级 - 不引入指导书外的核心需求，除非明确标注为建议

## 6.2 任务状态机

CREATED → READY → ASSIGNED → RUNNING → VALIDATING → WAITING_APPROVAL → SUCCEEDED │ │ │ │ ├→ CHECKPOINTED │ ├→ RETRY_PENDING │ └→ RECOVERY_PENDING → READY └──────────────────────────────→ FAILED

## 6.3 难度分级与推荐执行方式

| 难度 | 典型任务 | 推荐执行方式 |
| --- | --- | --- |
| D0 | 文件整理、格式校验、Git、确定性脚本 | 普通程序 / 本地工具，尽量不消耗 AI |
| D1 | 摘要、分类、简单改写、轻量检查 | 低成本/快速 Executor |
| D2 | 需求拆解、文档生成、普通编码 | 通用强 Executor |
| D3 | 架构设计、综合规划、复杂调试 | 强推理 Executor + Validator |
| D4 | 最终审查、高风险决策、关键发布 | 强 Executor + 第二审查 + Human Gate |

# 7. 智能调度设计

## 7.1 调度流程

Task Spec ↓ Required Capability Extraction ↓ Semantic Matcher（AI 给出候选及理由） ↓ Policy Filter（确定性硬约束） ↓ Health / Quota / Load Filter ↓ Scoring & Selection ↓ Lease Assignment ↓ Worker Local Policy Re-check ↓ Execute

## 7.2 MVP 评分模型

第一版不让 AI 直接决定一切。AI 主要负责语义理解和候选排序解释，最终选择由可解释的评分与硬规则完成。

| 指标 | 建议权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 能力匹配 | 30% | 任务要求与 Capability Profile 的匹配程度 |
| 当前可用性/额度 | 25% | Healthy 优先；Low 降权；Exhausted 排除 |
| 当前负载 | 15% | 避免任务集中到单机 |
| 上下文亲和度 | 15% | 已有相关项目文件、前置任务上下文的 Worker 优先 |
| 稳定性 | 10% | 心跳、历史中断率、任务成功率 |
| 迁移成本 | -5%~0 | 需要大量上下文传输或环境重建时扣分 |

|  | 安全优先于分数 任何被 Permission Policy 禁止、需要切换账号、需要越过本地工作区或访问未授权数据的候选节点，直接排除，不参与评分。 |
| --- | --- |

# 8. 额度耗尽、掉线与故障恢复

## 8.1 Lease 机制

任务分配采用“租约”而非永久占有。Worker 必须周期性续租；服务器在租约超时后可以安全地把任务回收并重新调度。

lease_owner: worker-A lease_until: 2026-09-12T17:31:00+08:00 attempt: 3 last_checkpoint: cp-023-04 status: RUNNING

## 8.2 可恢复故障类型

| 事件 | 平台动作 |
| --- | --- |
| QUOTA_LOW | 降低该 Executor 的新任务优先级，不中断当前安全可完成任务 |
| QUOTA_EXHAUSTED | 停止分配新任务；当前任务保存 Checkpoint 后进入 RECOVERY_PENDING |
| RATE_LIMIT | 按退避策略重试；超过阈值则迁移 |
| HEARTBEAT_TIMEOUT | 等待 Lease 过期后回收任务，避免双重执行 |
| PROCESS_CRASH | Worker 重启后上报状态；若无法续作，则从服务器最新 Checkpoint 重派 |
| DEVICE_OFFLINE | 标记设备离线并重新调度可迁移任务 |
| VALIDATION_FAILED | 不迁移身份；把失败原因作为上下文重新执行或交给其他 Executor |

## 8.3 Checkpoint 内容

checkpoint/ ├─ state.json # 当前阶段、状态、关键变量 ├─ task_spec.yaml # 原任务契约 ├─ partial_output.* # 已完成成果 ├─ files_manifest.json # 文件清单与哈希 ├─ git_commit.txt # 如为代码任务，记录提交点 └─ continuation.md # 给下一个 Executor 的最小续作说明

continuation.md 必须回答四个问题：已经完成什么、尚未完成什么、当前关键判断是什么、下一执行器应从哪里继续。这样避免迁移整个聊天上下文，减少额度消耗。

# 9. 安全设计（不可放宽）

|  | 系统安全基线 A446 Intelligence 调度的是“执行能力”，不是账号。平台不得拥有自动切号、账号池、凭据分发或身份迁移能力。 |
| --- | --- |

## 9.1 身份与账号安全

| 规则 ID | 硬规则 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| SEC-01 | 中央服务器不得保存第三方 AI 账号密码 | 数据模型中不设计 password / third_party_cookie 字段；代码审查禁止新增 |
| SEC-02 | 不得上传或分发 Cookie / Session / 浏览器 Profile | Worker 协议禁止相关对象；日志脱敏 |
| SEC-03 | 不得自动登出、切号、轮换账号 | Adapter 接口不提供 login/switch-account 能力 |
| SEC-04 | 故障转移只迁移工作状态，不迁移身份 | 仅同步 Task Spec / Checkpoint / Artifact /必要项目上下文 |
| SEC-05 | 本地账号由用户自行通过官方方式维护 | Worker 只检测 Executor 是否可用，不接管认证流程 |

## 9.2 数据与本地权限安全

| 规则 ID | 硬规则 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| SEC-06 | 默认只能访问项目工作区 | Worker 采用 workspace allowlist；任务路径规范化后再次校验 |
| SEC-07 | 高权限操作默认禁止 | 系统设置、系统目录、密钥目录、个人浏览器数据等不在默认权限中 |
| SEC-08 | 权限拒绝优先于 AI 判断 | 中央和 Worker 都执行 Policy Check；任一侧拒绝即终止 |
| SEC-09 | 最小必要日志 | 日志记录任务与状态，不记录不必要的私密本地内容；敏感字段脱敏 |
| SEC-10 | 项目间隔离 | 每个 Task 使用独立 workspace/worktree，避免不同项目互相污染 |

## 9.3 通信与节点安全

服务器与 Worker 使用 HTTPS/WSS；Worker 主动连接服务器，减少外网开放端口。

设备通过一次性 Pairing Code 完成注册，注册后使用可撤销的设备令牌。

设备令牌仅代表“连接 A446 平台”的身份，不包含第三方 AI 服务账号权限。

每个 Task Assignment 带唯一 attempt_id 与 lease_id，防止重复结果覆盖。

Artifact 上传前记录哈希；服务端记录版本和来源 Worker，支持审计。

## 9.4 AI 安全边界

| AI 可以做 | AI 不可以做 |
| --- | --- |
| 理解自然语言能力描述 | 把“禁止浏览器”解释成“其实可以用浏览器” |
| 推荐候选 Worker 与理由 | 修改硬权限、白名单或安全策略 |
| 建议任务拆分、风险和优先级 | 自动创建切号、验证码、登录绕过流程 |
| 辅助判断任务难度 | 在没有人工授权时扩大本地文件访问范围 |
| 生成修复建议 | 删除/篡改审计日志以让结果“看起来成功” |

# 10. 人在回路与质量控制

## 10.1 Human Approval Gate

系统自动化目标是减少重复人工操作，而不是消灭责任主体。涉及范围基线、最终交付、重要架构、权限变化、重大风险处置等任务应进入 Human Gate。

| 审批项 | 用户可选动作 | 必须记录 |
| --- | --- | --- |
| AI 需求/规划产出 | 采纳 / 修改后采纳 / 否决 | 选择、理由、操作者、时间、版本 |
| 高风险执行请求 | 允许一次 / 修改权限 / 拒绝 | 请求权限、实际授权范围、理由 |
| 最终交付包 | 批准发布 / 退回修改 | 最终版本哈希、审批者、备注 |

## 10.2 Validator 机制

AI / Tool 生成成果 ↓ Deterministic Validator（格式、字段、数量、依赖、文件完整性） ↓ Semantic Reviewer（可选：第二 AI 检查内容质量与矛盾） ↓ Human Approval Gate（关键节点） ↓ 进入下游 / 发布

|  | 质量原则 能用确定性规则验证的内容，不要浪费 AI 额度；只有语义正确性、复杂权衡和跨文档一致性才交给 AI Reviewer。 |
| --- | --- |

# 11. 审计、日志与可追溯性

## 11.1 Audit Event

| 事件示例 | 说明 |
| --- | --- |
| TASK_CREATED / ASSIGNED / STARTED | 任务生命周期 |
| PROMPT_SENT / OUTPUT_RECEIVED | AI 交互证据；必要时保存摘要和原文引用位置 |
| CHECKPOINT_SAVED / TASK_MIGRATED | 断点与故障转移 |
| VALIDATION_FAILED / PASSED | 自动质量门禁 |
| HUMAN_APPROVED / MODIFIED / REJECTED | 人在回路处置 |
| ARTIFACT_CREATED / VERSIONED | 成果版本与来源 |
| DEVICE_ONLINE / OFFLINE / QUOTA_CHANGED | 资源状态 |

## 11.2 防篡改增强（P1）

审计日志可使用轻量 Hash Chain：每条 Audit Event 保存 previous_event_hash 与 event_hash。这样后续修改历史记录会导致链校验失败，可用于证明日志按运行过程持续产生。

# 12. Web 前端设计

| 页面 | 核心内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | 在线设备、任务总览、风险、等待审批、最近事件 | P0 |
| Projects | 项目、输入材料、Task DAG、总体进度 | P0 |
| Devices | 设备自然语言能力描述、AI 解析结果、状态、权限、Executor | P0 |
| Task Graph | DAG、依赖、Worker、Attempt、迁移和状态 | P0 |
| Approvals | 集中处理 Human Gate，展示差异、风险和证据 | P0 |
| Logs / Audit | 实时日志、筛选、任务追踪、AI 原始互动记录 | P0 |
| Artifacts | 成果文件、版本、来源、校验结果 | P0 |
| Quota / Health | Executor 健康度、额度状态、冷却和历史趋势 | P1 |
| Settings | 调度策略、Validator、插件、项目策略 | P1 |

Dashboard（概念） ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A446 Intelligence 3 nodes online │ ├──────────────┬─────────────────┬────────────────────────┤ │ Capability │ Task Progress │ Attention │ │ Pool │ 72% │ Approvals 2 │ │ A ● Busy │ Running 4 │ Warnings 1 │ │ B ● Ready │ Waiting 3 │ Recovery 0 │ │ C ○ Offline │ Failed 0 │ │ ├──────────────┴─────────────────┴────────────────────────┤ │ Task DAG / Live Event Stream │ │ Parse → Plan → {Story, Gantt, Team} → Review → Final │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘

# 13. 技术栈与仓库结构

## 13.1 推荐技术栈

| 层 | 技术 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| Backend | Python + FastAPI | 开发快、类型明确、适合 REST + WebSocket、易与 AI/Python 工具整合 |
| Database | PostgreSQL | 可靠持久化；可承担小规模任务队列和状态管理 |
| Frontend | React + TypeScript | 适合复杂状态页面和可视化 |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | 统一、现代、快速搭建 |
| DAG | React Flow | 适合任务图和状态节点 |
| Charts | ECharts | 设备/任务/历史统计 |
| Worker | Python asyncio daemon | 跨平台、易扩展 Adapter、适合长连接 |
| Deploy | Docker Compose + Caddy/Nginx | 小服务器部署简单，便于版本化 |
| Code | GitHub + Git worktree/branch | 代码任务隔离、审计、回滚和协作 |

## 13.2 推荐仓库结构

a446-intelligence/ ├─ apps/ │ ├─ server/ # FastAPI 控制面 │ ├─ web/ # React 前端 │ └─ worker/ # Worker daemon ├─ core/ │ ├─ orchestrator/ # DAG / Scheduler / Lease │ ├─ capability/ # 自然语言能力解析与匹配 │ ├─ policy/ # 硬权限与安全规则 │ ├─ recovery/ # Checkpoint / Retry / Reassign │ └─ audit/ # 审计事件 ├─ adapters/ │ ├─ codex/ │ ├─ antigravity/ │ ├─ browser/ │ ├─ local_tools/ │ └─ api/ ├─ validators/ ├─ schemas/ ├─ tests/ ├─ docs/ ├─ docker-compose.yml └─ README.md

# 14. 模块拆分与开发 Backlog

| ID | 模块 | 输入 | 输出/完成定义 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORE-01 | 项目与 Task DAG | 项目输入、Task Spec | 可创建项目、任务、依赖并查询状态 | P0 |
| CP-01 | Worker 注册 | Pairing Code、设备信息 | 设备上线、撤销、心跳可用 | P0 |
| CP-02 | 自然语言能力解析 | 用户描述 | 结构化 Capability Profile + 用户确认 | P0 |
| CP-03 | 能力探测 | 本机环境 | Observed Capability | P1 |
| SEC-01 | Policy Engine | 任务权限 + 设备权限 | allow/deny + 原因；中央和 Worker 双检 | P0 |
| SCH-01 | 候选匹配 | Task Requirements + Profiles | 候选 Worker 列表 | P0 |
| SCH-02 | 规则评分调度 | 候选 + health/load/quota | 选定 Worker + 可解释评分 | P0 |
| REC-01 | Lease | Task Assignment | 续租、超时回收、避免双执行 | P0 |
| REC-02 | Checkpoint | 运行中任务 | 可下载/恢复的阶段状态 | P0 |
| REC-03 | Failover | 故障事件 + Checkpoint | 任务自动回到 READY 并重新分配 | P0 |
| ADP-01 | Local Tools Adapter | Task Spec | Python/Git/文件任务可执行 | P0 |
| ADP-02 | Codex Adapter | 本机已可用 Codex | 编码任务执行与结果回传 | P0 |
| ADP-03 | Antigravity Adapter | 本机已可用环境 | 可接收任务并回传结果；实现方式按可用接口选择 | P1 |
| VAL-01 | 规则 Validator | Artifact + acceptance rules | 明确 PASS/FAIL 和缺失项 | P0 |
| HITL-01 | Approval Gate | 待审成果 | 人工处置 + 理由 + Audit Event | P0 |
| AUD-01 | 统一审计事件 | 系统事件 | 可筛选、追踪、导出 | P0 |
| UI-01 | Dashboard | 系统状态 | 设备/任务/审批/事件总览 | P0 |
| UI-02 | Task DAG | Task Graph | 可视化状态、依赖、Worker、Attempt | P0 |

# 15. 实施路线与里程碑

| 阶段 | 目标 | 核心产出 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 架构基线 | 把协议和安全边界定死 | 数据模型、Task Spec、Worker 协议、SEC 规则 | 四人评审通过；禁止事项写进测试 |
| M1 单节点闭环 | 一台 Worker 完整跑通任务 | 注册、心跳、分配、执行、结果、日志 | 可从 Web 发任务并得到 Artifact |
| M2 多节点调度 | 至少两台设备并行 | 能力注册、匹配、Lease、DAG | 任务按能力分配且状态实时可见 |
| M3 故障恢复 | 证明不会卡死 | Checkpoint、掉线检测、Reassign | 演示运行中断开 Worker 后续作成功 |
| M4 人在回路 | 形成可靠交付链 | Validator、Approval、Audit | 关键任务无法绕过审批；理由可追溯 |
| M5 作业流水线 | 完成真实课程案例 | 指导书解析模板、实验 1 Workflow、最终成果包 | 从输入到交付可演示完整闭环 |
| M6 增强 | 扩展和优化 | 更多 Adapter、AI Scheduler、统计、Hash Chain | 不影响 P0 稳定性的前提下迭代 |

# 16. 四人团队建议分工

| 角色 | 主要负责 | 协作接口 |
| --- | --- | --- |
| A：控制面/后端 | 数据模型、Task DAG、Lease、API/WebSocket、PostgreSQL | 与 Worker、前端确定协议 |
| B：Worker/Adapter | Worker daemon、Checkpoint、本地 Policy、Codex/Local Adapter | 与调度器确定 Task/Result Schema |
| C：前端/可视化 | Dashboard、Devices、Task Graph、Approval、Logs | 消费后端 API 与实时事件 |
| D：AI/质量/安全 | 能力解析、语义 Matcher、Validator、审计、安全测试、文档 | 维护 Prompt/Schema/测试样例 |

原则：模块有主责人，但关键协议（Task Spec、Worker 协议、Policy、安全规则）必须全员评审；任何人都不能单独修改安全边界。

# 17. 测试与验收标准

| 验收 ID | 场景 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| T-01 | 设备注册 | 新设备通过 Pairing Code 加入；撤销后无法继续连接 |
| T-02 | 自然语言能力 | 用户描述可解析为结构化结果，且必须确认后生效 |
| T-03 | 硬权限 | 设备声明 no_browser 后，所有要求 browser 的任务必须被拒绝 |
| T-04 | 智能分配 | 同一任务在多个候选节点中选择能力更匹配且当前可用的节点，并显示理由 |
| T-05 | 掉线恢复 | RUNNING 时断开 Worker，Lease 过期后从最新 Checkpoint 重派并继续 |
| T-06 | 额度耗尽 | Executor 进入 Exhausted 后不再接新任务；当前任务按策略安全保存/迁移 |
| T-07 | 账号安全 | 服务器数据库、日志、Artifact 中不存在第三方账号密码/Cookie/Session/Profile |
| T-08 | 禁止切号 | 代码库不存在自动 logout/login/switch-account/验证码绕过流程 |
| T-09 | 人工审批 | 配置 human_gate 的任务在人工处置前不能进入成功终态或发布 |
| T-10 | 审计追踪 | 任一最终 Artifact 可反查 Task、Attempt、Worker、输入、校验与人工审批 |
| T-11 | 项目隔离 | 两个并行项目的 workspace、Artifact、日志权限不互相泄漏 |
| T-12 | 崩溃一致性 | 服务端重启后任务、Lease、Attempt 和审批状态可恢复且不重复发布 |

# 18. 风险清单与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 第三方工具缺少稳定自动化接口 | Adapter 易碎 | 优先 CLI/API；UI 自动化只做兼容层；Adapter 隔离，不污染核心 |
| 额度状态无法精确读取 | 调度误判 | 状态采用 Healthy/Low/Exhausted/Unknown；不伪造精确百分比 |
| AI 错误解析能力描述 | 越权或低效 | 结构化结果必须用户确认；禁止项由规则引擎锁定 |
| Checkpoint 不完整 | 迁移后重复劳动 | 定义统一 Checkpoint Contract；长任务分阶段；Validator 检查续作信息 |
| 两个 Worker 同时执行同一任务 | 冲突/重复提交 | Lease + attempt_id + 乐观/悲观并发控制；只接受当前有效租约结果 |
| 本地隐私泄漏 | 高风险 | 项目工作区白名单、最小权限、日志脱敏、上传前文件清单确认 |
| 过度追求“智能”导致不稳定 | 延期 | MVP 调度规则优先；AI 仅做语义理解和建议，后续再增强 |
| 项目范围膨胀 | 无法按期交付 | 严格 P0/P1/P2；先完成两节点+Failover+Approval 演示闭环 |

# 19. 当前《软件项目管理》实验的落地示例

A446 Intelligence 的首个真实 Workflow 可以直接使用当前“项目启动与规划”实验。平台将指导书解析为任务 DAG，四名学生保留关键确认权，多个 AI/工具作为执行节点参与。

上传实验指导书 ↓ 解析约束 / 提取 6 项交付物 ↓ 人工确认：项目背景、4 人、DRI、关键范围 ↓ 并行：用户故事地图 / 甘特图 / 4+n 团队规划 ↓ Validator：Sprint 数、MoSCoW、里程碑、AI 角色字段等 ↓ 人工确认：采纳 / 修改 / 否决 + 理由 ↓ AI 互动记录 / 五维自评 / DRI 寄语 ↓ 完整性检查 ↓ 最终交付包 + 全过程 Audit

|  | 课程契合点 指导书强调 AI 实质性参与、人在回路、原始记录不得事后补造和 6 项完整交付。A446 的 Human Gate、Audit Event、Validator 和 Artifact Versioning 正好可以把这些要求变成系统能力。 |
| --- | --- |

# 20. MVP Definition of Done

中央服务器可在轻量 VPS 上通过 Docker Compose 一键部署。

至少 2 台不同设备可同时注册并保持稳定心跳。

设备能力可用自然语言描述、AI 解析、人工确认。

至少支持 Local Tools + 1 种 AI Executor Adapter。

系统可建立 Task DAG，并按能力、可用性和硬权限自动分配任务。

运行时拔掉一台 Worker，可从 Checkpoint 在另一台节点恢复任务。

前端可实时看到设备、任务、Attempt、日志、审批和 Artifact。

关键任务必须通过 Validator + Human Gate。

最终成果可追溯到任务、执行节点、检查点和人工审批记录。

安全测试 T-03、T-07、T-08 必须全部通过；任何一个失败则 MVP 不允许发布。

|  | 建议演示脚本 上传实验材料 → AI 生成 DAG → 两台 Worker 并行 → 人为断开其中一台 → 自动恢复 → Validator 找到缺失项并退回 → 人工审批 → 输出最终成果与审计日志。这个演示比“多个 AI 自动聊天”更能体现平台的工程价值。 |
| --- | --- |

# 附录 A：Worker 与服务器的最小消息协议（建议）

| 消息 | 方向 | 最小字段 |
| --- | --- | --- |
| register | Worker → Server | device_id, worker_version, pairing_code |
| heartbeat | Worker → Server | device_id, executors, health, current_attempt, timestamp |
| task_offer | Server → Worker | task_id, attempt_id, lease_id, task_spec_summary |
| task_accept/reject | Worker → Server | attempt_id, decision, reason |
| progress | Worker → Server | attempt_id, stage, percent(optional), message |
| checkpoint | Worker → Server | attempt_id, checkpoint_id, manifest, artifact_refs |
| result | Worker → Server | attempt_id, status, artifact_refs, summary |
| lease_renew | Worker → Server | lease_id, attempt_id |
| cancel | Server → Worker | attempt_id, reason |

# 附录 B：AI 执行时的统一检查清单

先读取模块 ID、依赖、输入、输出和验收标准，不自行扩展范围。

遇到权限不足、需要账号切换、需要验证码、需要访问项目工作区外文件时，立即停止并返回 BLOCKED。

长任务在阶段完成后提交 Checkpoint，不把所有状态只留在聊天上下文。

能用确定性程序完成的工作优先用程序，不消耗强模型额度。

任何失败都返回明确错误类型、已完成进度、可恢复位置和下一步建议。

产出必须通过对应 Validator；Validator 失败不得伪装成成功。

配置 human_gate 的任务不得自行批准。

# 附录 C：立项决策摘要

| 决策 | 当前结论 |
| --- | --- |
| 项目名称 | A446 Intelligence |
| 核心资源抽象 | Execution Capability，而非账号池 |
| 设备注册 | 用户自主注册 Worker；自然语言声明服务能力 |
| 中央职责 | 通信、状态、调度、审计、审批、轻量语义理解 |
| 执行职责 | 用户设备上的 Worker + Adapter 完成 AI/工具执行 |
| 故障恢复 | Lease + Checkpoint + Reassign |
| 安全底线 | 不保存第三方账号凭据、不切号、不迁移身份、不绕过额度/平台限制 |
| 调度策略 | AI 语义理解 + 确定性 Policy + 可解释评分 |
| 首个应用 | 《软件项目管理》实验作业流水线 |

— A446 Intelligence · Plan v0.1 —