# A446 智能协作项目 v0.5 并行分支收尾工作说明

| 文档信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 状态 | 待各账号执行并回传结果 |
| 整理日期 | 2026-09-19 |
| 适用对象 | 账号 A、账号 B、账号 D、集成分支负责人 |

# 一 使用说明

本文用于说明本轮分支检查后仍需完成的工作，可以直接转发给各账号。本文是协作交接说明，不替代仓库中的冻结契约、实施计划或人工指令；如有冲突，按以下顺序执行：

1. 当前人工指令；

2. 仓库 AGENTS.md；

3. docs/V0.5_SHARED_CONTRACT.md；

4. docs/SERVER_READY_V0.5_IMPLEMENTATION_PLAN.md；

5. 本文。

本轮检查到的远端分支状态如下：

| 账号 | 分支 | 当前检查提交 |
| --- | --- | --- |
| A | codex/v05-core-scheduler-a | 350687e |
| B | codex/v05-web-control-b | d61fa5a |
| C | codex/v05-security-deploy-c | a328d6e |
| D | codex/v05-validation-release-d | bfa16af |
| 集成 | codex/v05-parallel-integration | 35bcf43，目前仍为冻结契约基线 |

# 二 所有账号的共同要求

只修改自己负责的目录和文件。需要跨账号修改时，先把问题交回对应账号，不要用整文件覆盖规避冲突。

不得提交密码、Session Secret、CSRF Secret、Worker Token、数据库连接串或真实服务器私钥。

关键错误必须保留人类可读的 error 和冻结的机器码 code。

完成修改后至少运行本账号相关测试；发生有意义的实现变更后运行 scripts/check-all.ps1。

推送自己的功能分支后，回传提交 SHA、修改文件、测试结果和仍未执行的外部验证。是否创建 PR 由集成负责人统一安排。

不要把单个功能分支直接当作发布分支。最终结论必须来自四个分支合并后的组合验收。

# 三 账号 A 的核心调度与 Hub 路由工作

负责范围：apps/agent-hub/** 中的 Workflow、Task、调度、恢复和 HTTP 路由实现。

## 需要确认并完成的事项

1. 补充多步骤工作流取消后的会话状态测试。

单任务被取消时，会话应显示 cancelled。

全部任务取消且没有失败任务时，会话应显示 cancelled。

存在失败任务时，不得被错误归类为 cancelled 或 completed。

已完成上游步骤、下游活动任务随后被取消的场景必须有明确预期和测试。若冻结契约不足以确定该场景，不要自行改变语义，应先反馈集成负责人确认。

2. 验证与账号 C 的身份服务组合后，以下路由仍严格符合冻结契约：

GET /v1/auth/me；

POST /v1/auth/logout；

用户列表、状态修改和会话撤销；

Worker 凭据创建、轮换、撤销；

安全错误中的 code、details、retryAfterMs 和响应头转发。

3. 保持摘要与详情接口的完整性：

摘要不得包含 output、submission.fullResult 或附件正文；

/v1/tasks/{taskId} 和 /v1/messages/{messageId} 必须仍能读取授权后的完整单项；

不得通过摘要接口泄漏完整成果。

## 账号 A 的最低验收

Hub 全量测试通过。

新增取消状态边界测试通过。

显式 Executor 的创建、revision、Lease 恢复和 Hub 重启测试通过。

与账号 C 合并后，身份与管理路由测试通过。

# 四 账号 B 的 Web 控制台工作

负责范围：apps/web/**。

当前实现的 lint、3 个连接策略单测、生产构建以及现有浏览器 E2E 已通过，但以下事项仍需收尾。

## 需要修正的事项

1. 处理非实时状态下无法退出的问题。

当前退出按钮在 reconnecting 和 offline 时被禁用。

当 /v1/auth/me 成功、但首次业务快照加载失败时，离线页面只有重试入口，用户无法返回登录界面或切换账号。

必须明确区分“服务端注销成功”和“仅清除本地界面状态”。网络不可用时不得谎称服务端 Session 已撤销。

如果提供本地退出，应明确提示服务端会话尚未撤销，并确保恢复网络后不会无提示地把旧身份伪装成一次新的登录成功。

2. 为真实管理界面补浏览器测试，而不是只从页面内直接调用 API。

管理员创建、停用和启用 operator；

撤销用户 Session；

创建、轮换和撤销 Worker 凭据；

明文 Worker Token 仅在创建或轮换成功后显示一次；

Token 不进入 localStorage、sessionStorage、URL、列表接口或日志；

operator 看不到管理入口，并且服务端调用仍返回 403 FORBIDDEN。

3. 补充真正的摘要到详情测试。

Fixture 在 view=summary 时必须移除完整成果正文。

展开完整成果后，页面应调用 /v1/messages/{messageId}，并只加载所需单项。

如页面需要任务完整字段，应按需调用 /v1/tasks/{taskId}，不得恢复全量轮询。

重复展开不得造成无界重复请求。

## 分支基线说明

账号 B 的提交 d61fa5a 直接基于 main@625a9aa，不是冻结分支 35bcf43 的后代。该提交本身只修改 apps/web/**，没有真的删除契约文档，但不能把 B 分支头直接作为集成或发布基线。

处理方式二选一：

推荐：在不改写已推送历史的前提下，把冻结分支合入 B，再推送验证结果；或

由集成负责人把 d61fa5a 作为明确的 Web 提交合入集成分支。

未经协调不要对已推送分支强制变基或强推。

## 账号 B 的最低验收

Set-Location apps/web

npm.cmd test

npm.cmd run lint

npm.cmd run build

此外必须在合并 A/C/D 后运行浏览器组合 E2E，并记录管理界面和摘要详情测试结果。

# 五 账号 D 的验证与发布工作

负责范围：tests/e2e/**、发布检查脚本和发布证据文档，不修改核心实现。

## 需要修正的契约夹具

当前测试 Fixture 与冻结契约或 A/C 实际响应存在差异，需要统一：

1. GET /v1/admin/workers 使用 { credentials: [...] }，不要只返回 { workers: [...] }。

2. Worker 创建和轮换响应应覆盖 A/C 实际的 { credential: { ..., token } } 形状；列表响应不得包含 token 或 tokenHash。

3. 已认证但权限不足统一使用 403 FORBIDDEN，不要使用 ADMIN_REQUIRED 代替冻结机器码。

4. CSRF 或 Origin 校验失败统一使用 403 CSRF_FAILED，不要使用 CSRF_INVALID。

5. Fixture 必须实现并验证：

GET /v1/tasks?rootTaskId=...&view=summary；

GET /v1/tasks/{taskId}；

GET /v1/messages?rootTaskId=...&view=summary；

GET /v1/messages/{messageId}。

6. 补齐用户管理 Fixture 和 UI 流程，覆盖用户创建、状态修改、Session 撤销及 operator 越权拒绝。

## 修正干净检出环境的测试入口

scripts/check-all.ps1 当前直接执行 tests/e2e 的测试，但干净检出时可能尚未安装锁定的 playwright-core。必须让文档和脚本形成可重复流程，例如在明确的依赖安装阶段执行：

Set-Location tests/e2e

npm.cmd ci

npm.cmd test

不得依赖某台机器上碰巧已有的全局包或旧 node_modules。

## 发布证据要求

只有组合分支全部自动检查通过后，才能把发布报告从“进行中”更新为“通过”。

PostgreSQL、真实浏览器、真实反向代理和部署演练必须区分“已实际执行”和“仅提供脚本”。

未执行的 Linux/Caddy/systemd/HTTPS/WSS、备份恢复或多机验证必须明确写为未验证，不能以 Mock 测试代替。

证据中记录提交 SHA、执行时间、环境摘要和每个命令的结果，不记录任何秘密。

# 六 集成分支负责人的工作

当前 codex/v05-parallel-integration 仍停留在冻结契约提交，尚未包含 A/B/C/D 的实现。

## 建议集成顺序

1. 合入账号 A；

2. 合入账号 C；

3. 合入账号 B；

4. 合入账号 D；

5. 解决集成层问题后，只在集成分支补最小胶水修改，不把核心缺陷留给集成人静默修补。

本轮检查未发现 A、B、C、D 功能提交之间的同文件修改重叠，但仍必须以实际合并和测试结果为准。

## 组合验收

至少执行：

./scripts/check-all.ps1

并完成以下检查：

A 的显式 Executor 和恢复不漂移；

B 的真实登录、离线禁写、退出、管理界面和摘要详情；

C 的登录限流、用户/Worker 凭据、撤销、轮换和数据库约束；

D 的浏览器 E2E、发布门禁和证据校验；

PostgreSQL migration、重启与并发场景；

目标环境中的 Caddy、HTTPS、WSS、systemd、备份和恢复演练。

# 七 账号 C 独立处理的事项

以下内容由账号 C 自己处理，A/B/D 不需要跨分支代改：

在配置模板和运维文档中明确 auth.trustedProxyIps，使 Caddy 回源场景能够安全读取真实客户端地址，避免所有登录请求共享回环地址限流桶。

运行并记录 PostgreSQL 集成测试。

在具备目标基础设施时完成 Ubuntu、Caddy、systemd、HTTPS/WSS、备份与恢复演练。

如果缺少数据库或服务器权限，应标记为基础设施阻塞并请求环境持有人配合，不要伪造通过结果。

# 八 完成后的回传模板

各账号完成后请按以下格式回复集成负责人：

账号：A / B / D

分支：

提交 SHA：

完成事项：

修改文件：

执行测试及结果：

未执行的外部验证：

仍存在的风险或阻塞：

是否可以合入集成分支：是 / 否